# Core Agent Daily Update 2026 10 15

Personal AI Fund Manager 主链路日报。今天已有业务提交；本次自动化仅交付文档与复测证据。当前已实现并验证到 Core Agent 自有交接、演示 Risk/审批、取消保护及无副作用模拟；独立 Risk 正式认证与审核闭环尚未验收。execution_allowed=false，前端 approval 不是交易授权。

# 今日真实产出

更新双链路架构、时序与统一 Contract 对照手册；新增 8 份实际 Workflow/Handoff 必填键及追踪等值检查，保存可复现结果。

# A 已完成的核心接口

| 接口 | 版本 | 生产与消费 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康检查 | investment-agent.v1 | Caller → Backend / Harness → UI / Risk | trace/task_state/artifacts/tool_results/audit_evidence/risk_handoff；已实现且已验证 |
| 模型工作流 | model-review.v1 / review-workflow.v1 | Backend / Store → Risk / UI | request/task/run/audit；取消、失败、审批证据重试；已实现且已验证 |
| 交接与回调 | risk-handoff.v1 / risk-callback.v1 | Core → Risk；Risk → Backend | 六个关联值及 hash 一致；DUPLICATE 返回当前状态；正式身份待确认 |
| 资金计划 | funding-plan-demo.v1 | Backend → Core / UI | 虚构用途、revision、资金冲突；非真实余额或长期 Memory |

# B 可验证的集成进度

本次两个仓库 chenchen 均执行 npm run check（exit 0）；node --test tests/*.test.js tests/*.test.mjs（113/113，fail 0）；node scripts/verify-model-retry.js（2 场景通过）；node scripts/verify-decision-integrity.js（2 场景通过）；git diff --check（exit 0）。

字段检查：4 个合成场景、8 份对象；必填键存在、request/task/run/audit 一致、execution_allowed=false。此为字段检查，不是完整 JSON Schema 验证。

同日已提交公网证据 public-decision-integrity-2026-10-15.json 记录 24 步检查、2 次真实模型调用，取消终态 21 条审计、模拟终态 16 条审计；本次自动化未再次访问公网或制造供应商故障。公网经已有代理，不能代表手机网络普遍直连可用。

# C 需要其他 Owner 配合的阻塞项

Risk：确认独立接收地址、服务身份/签名、六个关联字段和 409/422/重复回调语义；当前仅演示标签。期望提供正式接收与回写样例及联调验收。

Backend：确认两套追踪字段映射、生产身份与跨实例事务、实际网络可达性。模型 Schema 没有 session_id/task_state/artifacts/tool_results/audit_evidence，不能假称统一；期望版本化适配方案。

UI：确认冲突时展示原审批人和理由，不改理由自动重试；取消后保持终态。期望 409/422、失败和任务找回验收记录。

Memory：确认资金用途可信引用、版本、有效期及撤回；调用方 context 仍是 UNVERIFIED_CALLER_INPUT。期望接口样例；consent、范围、生命周期和清理规则保持原样。

Quant / Data：确认现有 metrics、target_weights、comparisons 的版本与数据日期，以及市场来源、时效和冲突复核协议。期望版本化数据样例；本轮仅固定夹具回放。

Risk / Backend（审批与执行）：提供受信任审批身份、权限及 Safety Action Gateway；执行前额度检查与跨任务隔离待联合确认，真实执行继续阻断。

# 字段归属与追踪限制

健康链路 request_id/task_id/session_id/contract_version/audit_evidence 与 checkpoint 可关联；模型链路 request_id/task_id/run_id/audit.audit_id 可关联，但无标准 session_id、task_state、artifacts、tool_results、audit_evidence 字段。禁止把 run_id 当 session_id，或把模型 audit 默认为旧 audit_evidence。

# 金融数据与职责边界

金融数据测试：2026-10-08/09 固定市场夹具、重复观察拒绝、价格与新闻冲突 REVIEW_REQUIRED 和 Quant 无漂移测试通过；不是 2026-10-15 实时行情验收。健康链路消费现有 diagnosePortfolio metrics、generateCandidates target_weights、runSimulation comparisons；本次模型故障脚本不调用或重算 Quant。未修改 Memory 规则。

# 结论与下一步

先确认双链路字段映射、Risk 服务身份和回写，再由 UI 复核冲突及取消后恢复场景。正式认证与 Safety Action Gateway 接入前持续阻断真实执行。

DOCX 版式验收未完成：两仓库日报与联调手册均实际运行 render_docx.py，全部 exit 1；原因 LibreOffice soffice.exe was not found on PATH。已检查 DOCX 结构和两幅原始图像，但无页面 PNG，未完成逐页视觉验收。日志见 daily-closeout-2026-10-15-render.txt。

证据：daily-closeout-2026-10-15-evidence.json、daily-closeout-2026-10-15-tests.txt；接口源为 chenchen/contracts 四份现有 Schema。

可复现字段检查：在 chenchen 下执行 python docs/daily-closeout-check-2026-10-15.py；对已保存的本次真实合成输出复核 required 键和四类追踪值。重新产生合成输出可运行 node scripts/verify-model-retry.js 与 node scripts/verify-decision-integrity.js。