# Core Agent Daily Update 2026 10 11

面向：Personal AI Fund Manager 主链路联调。本文以已实现、已验证、待 Owner 确认三种状态记录事实；本轮没有修改业务实现。

# 今日结论

Cloudflare Worker 公网后端、Risk Workbench 公网调用和 CORS 已完成可复现回放。主链路到达只读 Risk Handoff，仍停在 HANDOFF_REQUIRED/PENDING_REVIEW，独立 Risk Consumer 审核回写尚未闭环。

# A 已完成的核心接口

| 接口 / 版本 | 生产方 → 消费方 | 字段状态 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| /health / investment-agent.v1 | Worker → Caller | 已验证：HTTP 200，status/service/version | public-backend-deployment.md |
| /api/health-check/run / investment-agent.v1 | Worker → Core Agent Caller | 已实现：复用 Harness，保留 trace/task/artifacts/tools/risk/audit | cloudflare/worker.js |
| /api/risk-workbench/handoff / 0.1.0 | Worker → UI/Risk | 已验证：HTTP 200，只读 Handoff，execution_allowed=false | risk-workbench-integration.md |
| CORS 公网调用 | Worker → GitHub Pages UI | 已实现：配置 Origin、OPTIONS、请求头限制 | cloudflare/worker.js |
| Error envelope / investment-agent.v1 | Worker → Caller/UI | 已实现但待补：失败 task/session/audit 完整归因 | cloudflare/worker.js |

# B 可验证的集成进度

两仓库 npm run check 通过；两仓库 npm test 均 52/52 通过，0 失败、0 跳过。

两仓库本地服务启动后 npm run smoke 均通过，页面和静态资源检查通过。

两仓库 git diff --check 通过。

公网 Invoke-WebRequest 回放：GET /health 200、GET / 200、POST /api/risk-workbench/handoff 200；contract_version=investment-agent.v1，request/task/session/audit 可追踪，execution_allowed=false。

金融数据仍为固定演示夹具；冲突状态保持 REVIEW_REQUIRED，不生成交易动作。

# C 需要其他 Owner 配合的阻塞项

| Owner | 待确认 | 阻塞与期望产出 |
| --- | --- | --- |
| Risk | 接收地址、review_status、decision、rejection_reason、audit 回写 | 当前只有只读预览；需要版本化接收 Contract 和真实消费测试。 |
| Backend | 失败 task/session/audit、认证、限流、脱敏 | 公网演示可回放；需要生产级安全与恢复验收。 |
| UI | 公网错误、等待审核、只读状态 | 回写字段未冻结；需要消费清单和状态验收。 |
| Memory / Quant / Data | 规则边界、结果版本、来源/时效/冲突 | 本轮未改 Memory、未重算 Quant；需要兼容字段与数据协议确认。 |

# 安全边界与追踪限制

Core Agent 调用现有 Quant 结果，不重新计算；未修改 Memory consent、范围、生命周期或清理规则；经过 Risk 停止边界，execution_allowed=false；前端 approval 不构成交易授权。成功回放可追踪 request_id、task_id、session_id、Contract version 和 audit_evidence；失败及跨请求事件归因仍待 Backend 完善。

# 下一步

Risk Owner 提供正式接收/回写 Contract；Backend Owner 补齐认证、限流、脱敏与失败事件归因；UI 按统一字段验收等待和错误状态。