# Core Agent Daily Update 2026 10 12

面向 Personal AI Fund Manager 主链路的事实更新。本文只记录已实现、已验证和待 Owner 确认的内容；独立 Risk 审核闭环尚未完成。

# 今日真实产出

团队 main 的 chenchen Core 今日无业务代码变更。个人仓库工作区完成 investment-agent.v1 的跨对象语义检查、ErrorTrace 结构和失败任务追踪增强；本日报只读记录这些改动，不代提交个人业务代码。架构图、时序图和统一 Contract 继续以现有 Markdown/Schema 与 2026-10-10 联调手册为源。

# 今日结论

两边 npm run check 与测试均通过，主链路仍从请求进入到 Risk Handoff 后停止在 PENDING_REVIEW。execution_allowed 固定为 false；前端 approval 不是交易授权。

# 安全边界

Quant 只消费既有 metrics、target_weights、simulation comparisons，未重新计算收益、回撤、相关性或模拟结果。Memory consent、范围、生命周期、清理和持久化规则未改。市场价格与新闻方向冲突只记录 REVIEW_REQUIRED。

# A 已完成的核心接口

| 接口 / Contract | 版本 | 生产方 → 消费方 | 当前状态与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent request/response | investment-agent.v1 | Backend/Core Agent → Harness/UI/Risk bridge | request/task/session、task_state、artifacts、tool_results、audit_evidence、risk_handoff 已验证；跨对象检查见 contracts/investment-contract.js 与 Schema。 |
| Error envelope | investment-agent.v1 | Backend → Caller/UI | code/message/retryable/stage/recovery 必填；trace 可带 contract_version、request_id、task_id、session_id、audit_id。 |
| Risk Handoff | investment-agent.v1 / risk-workbench.bridge@0.1.0 | Core Agent/Adapter → Risk/UI/人工复核 | PENDING_REVIEW、decision=REQUIRED、execution_allowed=false 固定；独立 Consumer 与回写待 Risk Owner。 |
| 公网 Backend | core-agent-to-risk-workbench.demo@0.1.0 | Cloudflare Worker → UI/Risk bridge | API key、演示级限流、错误脱敏已文档化；生产认证与跨实例限流未完成。 |

# B 可验证的集成进度

团队仓库 chenchen：npm run check 通过；npm test 52/52 通过；git diff --check 通过。

个人仓库 chenchen 工作区：npm run check 通过；npm test 54/54 通过；git diff --check 通过。

新增覆盖验证失败任务错误带 task_id/session_id/audit_id，语义检查拒绝断裂引用和伪造授权；Quant 结果保持既有值。

今日未重新运行公网 HTTP Smoke；昨日日报已记录 /health、/、/api/risk-workbench/handoff 返回 200，今日不扩大线上结论。

# C 需要其他 Owner 配合的阻塞项

Risk Owner：冻结独立 Risk Consumer 接收 Schema、review_status/rejection_reason/decision 回写、audit_id 消费与重试语义。

Backend Owner：统一非 Contract 路由 404/503 ErrorTrace，确认生产认证、持久化审计和跨请求读取语义。

UI Owner：对齐 pending review、失败 trace、retry/recovery 和 execution_allowed=false 展示。

Memory / Quant / Data Owner：确认 audit_evidence 不进入 Memory 长期规则，确认 Quant 版本兼容及市场数据来源、时效、冲突复核协议。

# 下一步

Risk Owner 确认回写 Contract 后补接收/拒绝/重试测试；Backend Owner 决定统一错误追踪与持久化审计版本；UI 对齐错误恢复字段；Data 提供可审计真实市场数据协议后再替换固定夹具。

联调资料：core-agent-architecture.md、core-agent-sequence.md、core-agent-integration-guide-2026-10-10.docx、investment-agent.v1.schema.json。

# 远程分支证据与追踪限制

团队 main 已安全 rebase 到 838b9b2；今日 qiqi 场景、数据及对接提案有业务提交。“无业务代码变更”仅指 main 的 chenchen Core 实现和本日报自动化。个人增强仍是未提交工作区证据。

Risk f232a0f 位于 origin/codex/team-risk-online-demo，UI 6dc3759 位于 origin/codex/risk-ui-integration-recovery，尚未合入 main。Risk 已有只读远程接收、来源回执和审计映射；待 Owner 确认的是正式审核回写、合入与统一 Contract 验收。

Owner 报告 docs/safety-risk-eval/online-demo/remote-core-v8-public.json 留存伪造字段 400、CSRF 403、execution_status=NOT_STARTED。报告是留存证据，本次未复跑公网浏览器。main 执行远程 Risk 专项测试时文件不存在，exit 1，未计为通过。

字段归属：Caller 生产 request_id/context/input；Backend 生产版本/错误信封；Harness 生产 task/session/checkpoint/audit；Tools/Quant 生产工具结果与 artifacts；Risk 消费 evidence，正式 decision 回写待冻结；UI 消费状态，不得修改证据或授权字段。

追踪限制：成功响应关联 request/task/session/version/audit；个人失败路径增强已测试，但未发布到 main。前置 Schema 拒绝时 task/session/audit 可为空，RiskHandoff 无独立 request_id，应保留父 trace；Session/TaskState/AuditEvidence 仍无跨进程恢复。

金融数据测试：固定 2026-10-08/09 夹具回放、重复观察拒绝、REVIEW_REQUIRED 冲突与 Quant 无漂移通过；不代表今日实时行情验证。

DOCX 验收：render_docx.py 缺少 LibreOffice；已改用 WPS/Word PDF 导出与 pypdfium2 逐页视觉检查。QA PDF 只作内部验收，不提交。